中間前払金認定申請書

（様式第１）

令和　　年　　月　　日

豊橋市長　　　　　　　　　　様

受注者　住所

氏名

下記工事について、中間前払金の支払いを請求したいので、認定してください。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 契約締結年月日 | 年 月 日 |
| 請負金額 |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 進捗状況 ( 年 月 日現在) | 請負金額の パーセント |
|  | 全工程の パーセント |

工事履行報告書

（様式第２）

（様式第２）

令和　　年　　月　　日

豊橋市長　　　　　　　　　様

受注者　住所

氏名

下記出来高に相違ありません。

記

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 平成 年 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| （その他記載欄） |  |  |  |

工事履行報告書

（様式第２）

（様式第２）

記　載　例

令和　　年　　月　　日

豊橋市長　　　　　　　　　様

受注者　住所

氏名

下記出来高に相違ありません。

記

| 工事名 | ○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 豊橋市○○町地内 |  |  |
| 工期 | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 平成○年４月 | 0.0 | 0.0 （ 0.0） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 （ 0.0） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 （ 1.5） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 （ 0.2） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 （ 3.1） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 （ 3.0） |  |
| 10月 | 27.6 | 32.5 （ +4.9） |  |
| 11月 | 37.0 | 66.9 （+29.9） | ＞50％ |
| 12月 | 55.8 |  |  |
| １月 | 76.8 |  |  |
| 月 | 98.2 |  |  |
| 月 | 100.0 |  |  |
| （その他記載欄） |  |  |  |